Przetargi:

- Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do pojazdów należących do Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej w ilości około 90 000 litrów

  - termin przetargu – 27.06.2014 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 31.08.2017

  - kwota w ofercie – 493.611,30

  - kwota po przetargu – 483.759,00

  - wykonawca zadania – STACJA PALIW KRZYSZTOPIK M., KRZYSZTOPIK R., SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojska Polskiego 5, 16-200 Dąbrowa Białostocka

- Przewóz uczniów do i ze szkół z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka w okresie od 01.09.2014 r. do 29.06.2017 r. w dni nauki szkolnej

  - termin przetargu – 26.06.2014 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 29.06.2017

  - kwota w ofercie – 530.000,00

  - kwota po przetargu – 428.073,00

  - wykonawca zadania – MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok

- Remont rolniczej drogi dojazdowej nr 448 położonej we wsi Łozowo

  - termin przetargu – 23.06.2014 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.09.2014

  - kwota w ofercie – 148.000,00

  - kwota po przetargu – 93.211,25

  - wykonawca zadania – Usługi Transportowe i Handel Wnukowski Tadeusz, ul. Kościelna 7, 16-315 Lipsk

- Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Białostocka

  - termin przetargu – 20.05.2014 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji –30.06.2016

  - kwota w ofercie –

  - kwota po przetargu –

  - wykonawca zadania – w trakcie procedury odwoławczej

- Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Białostocka

  - termin przetargu – 25.04.2014 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.06.2016

  - przetarg unieważniono

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Harasimowicze-Stock-Ostrowie-Grabowo w Gminie Dąbrowa Białostocka

  - termin przetargu – 29.04.2014 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 29.09.2014

  - kwota w ofercie – 393.025,28

  - kwota po przetargu – 139.791,70

  - wykonawca zadania – ZAKŁAD USŁUGOWY „EKO-WOD” Michał Czarnecki, ul. Wilanowska 21, 11-400 Kętrzyn

- Przebudowa drogi Kamienna Nowa - Kamienna Stara na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

  - termin przetargu – 10.04.2014 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.09.2014

  - kwota w ofercie – 1.335.469,00

  - kwota po przetargu – 2.135.864,96

  - wykonawca zadania – P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

  - termin przetargu – 25.03.2014 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.09.2014

  - kwota w ofercie – 64.825,92

  - kwota po przetargu – 54.503,67 za 7.728 m2

  - wykonawca zadania – Firma RAMID - Mirosław Dec, ul. Kowalskiego 1/54 03-288 Warszawa

- Budowa przepustu i osadnika w ciągu ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej

  - termin przetargu – 4.03.2014 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.06.2014

  - kwota w ofercie – 150.000,00

  - kwota po przetargu – 155.096,89

  - wykonawca zadania – SANTECHNIKA Przemysław Poślednik, ul. Partyzantów 1, 19-200 Grajewo

- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Grzebienie

  - termin przetargu – 6.02.2014 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.09.2014

  - kwota w ofercie – 163.428,94

  - kwota po przetargu – 164.782,12

  - wykonawca zadania – Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „,BUDOPOL”, RAVA GROUP Sp. z o.o. 16-304 Nowinka 26B

- Remont awaryjny belki podporęczowej wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 40 w ciągu drogi dz. nr 167 w Stocku – w celu usunięcia stanu bezpośredniego zagrożenia.

- wartość zadania – 55.000,00

- wykonawca – Edward Sidz Budownictwo Inżynieryjne Al. Piłsudskiego 20/3 lokal 6, 15-446 Białystok

- termin realizacji – 20.12.2013

- Wyposażenia świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Białostocka (ławki, krzesła)

  - termin przetargu – 28.11.2013 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 14.01.2014

  - kwota w ofercie – 37.980,00

  - kwota po przetargu – 45.405,45

  - wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok

- Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy na lata 2014 i 2015 w ilości około 340 000 litrów.

  - termin przetargu – 26.11.2013 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 31.12.2015

  - kwota w ofercie – 1.191.870,00

  - kwota po przetargu – 1.196.800,00 (3,52 zł za 1 l oleju)

  - wykonawca zadania – Petrodom Venna Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska

- Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Białostockiej

  - termin przetargu – 26.11.2013 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 15.07.2014

  - kwota w ofercie – 3.440.942,00

  - kwota po przetargu – 3.259.500,00

  - wykonawcy inwestycji – Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk

- Budowa przepustu i osadnika w ciągu ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej

  - termin przetargu – 8.11.2013 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.06.2014

  - wykonawca inwestycji – przetarg unieważniony

- Dostawa wyposażenia do świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Białostocka

  - termin przetargu – 25.10.2013 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 22.11.2013

  - wykonawca inwestycji – przetarg unieważniony

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Białostockiej oraz dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w okresie zimowym 2013/2014

  - termin przetargu – 23.10.2013 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.04.2014

  - kwota za zadanie – zależna od ilości śniegu oraz ilości zleconych usług

  - wykonawcy zadania – P.H.U. KAMI s.c. Antoni Świetlicki Krzysztof Stupak, Michał Stupak Olsza 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka, Przechowalnia Mleka Marian Kosy Harasimowicze, 16-200 Dąbrowa Białostocka, P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka,  BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka

- Przebudowa drogi gminnej nr 103528B na odcinku Sławno-Jałówka w km 0+000 - 1+532,00 - ETAP I

  - termin przetargu – 9.10.2013 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 15.12.2013

  - kwota w ofercie – 189.150,00

  - kwota po przetargu – 197.640,09

  - wykonawca inwestycji – P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dabrowa Białostocka

- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach Popiełuszki i Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej

  - termin przetargu – 9.10.2013 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 15.05.2014

  - kwota w ofercie – 740.565,92

  - kwota po przetargu – 430.500,00

  - wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. ul. Piastowska 7, 16-400 Suwałki

- Przebudowa drogi na działce nr 86/9 w Dąbrowie Białostockiej (zaułek ul. Gen. Sulika).

  - wartość zadania – 48.970,11

  - wykonawca – BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka

  - termin realizacji – 15.10.2013

- Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej

  - wartość zadania – 68.880,00

  - wykonawca – Pracownia Usług Projektowych Inwestycyjnych Konserwacji Zabytków „HOT” Tomasz Ołdytowski, ul. Wiewiórcza 2, 16-030 Supraśl

  - termin realizacji – 30.12.2013

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Remont budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej

  - wartość zadania – 67.650,00

  - wykonawca – Agencja Projektowo – Reklamowa PP Piotr Pańkowski ul. Zachodnia 15A/42, 15-345 Białystok

  - termin realizacji – 30.12.2013

- Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Białostocka

  - termin przetargu – 23.05.2013 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.06.2014

  - kwota w ofercie – 594.000,00

  - kwota po przetargu – 323.760,00

  - wykonawca inwestycji – MPO Sp. z o.o., ul. 27 lipca 62, 15-950 Białystok

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

  - termin przetargu – 19.04.2013 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.09.2013

  - kwota w ofercie – 50.000,00

  - kwota po przetargu – 36.060,32

  - wykonawca inwestycji – MPO Spółka z o.o., ul. 27 lipca 62, 15-950 Białystok

- Przebudowa ul. Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa nawierzchni ulicy Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej z budową kanalizacji deszczowej i likwidacją istniejącego przepustu. Zadanie 2: Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej nie będącej siecią magistralną z przyłączami w ulicy Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej

  - termin przetargu – 11.04.2013 godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.08.2013

  - kwota w ofercie – 1.265.064,00

  - kwota po przetargu – 757.943,11

  - wykonawca inwestycji – P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dabrowa Białostocka

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małyszówka i Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej

  - termin przetargu – 22.02.2013 godzina 10:00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.10.2013

  - kwota w ofercie – 1.249.093,68

  - kwota po przetargu – 1.098.920,25

  - wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. ul. Noniewicza 85C lok 18, 16-400 Suwałki

- Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego dla szkół w Gminie Dąbrowa Białostocka

  - termin przetargu – 8.02.2013 godzina 10:00

  - termin zakończenia inwestycji – 1 miesiąc po podpisaniu umowy

  - kwota w ofercie – 104.063,00

  - kwota po przetargu – 99.958,60

  - wykonawca inwestycji – P.H.U. „SOBEX-NOWY” Krzysztof Bednarz, ul. Parkowa 4/1, 17-200 Hajnówka

- Remont z przebudową budynku świetlicy we wsi Kamienna Stara

  - termin przetargu – 20.12.2012. godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 15.10.2013

  - kwota w ofercie – 520.964,49

  - kwota po przetargu – 305.407,29

  - wykonawca inwestycji – KRB Budownictwo Krzysztof Bołtryk ul. Legionowa 14/16 lok. 110, 15-099 Białystok

- Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wodociągów wiejskich: Zadanie nr 1 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Pięciowłóki-Lewki-Bagny

Zadanie nr 2 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie   ewidencyjnym Wesołowo

  - termin przetargu – 18.12.2012. godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 13.09.2013

  - kwota w ofercie – 840.117,77 zł

  - kwota po przetargu – 324.818,25 zł

  - wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm: PUH KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka – Lider Konsorcjum; „Budokan” Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych Sp. J. Łosiewicz i Wspólnicy, ul. Magazynowa 9, 19-203 Grajewo - Partner

- Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Olsza

  - termin przetargu – 17.12.2012. godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 15.10.2013

  - kwota w ofercie – 175.799,35 zł

  - kwota po przetargu – 107.014,29 zł

  - wykonawca inwestycji – Zakład Murarski Spółka Jawna Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel – Rowińska, ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej.

  - termin przetargu – 6.12.2012. godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.10.2013

  - kwota w ofercie – 6.097.594,37

  - kwota po przetargu – 5.755.012,63

  - wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS ul. Piastowska 7, 16-400 Suwałki

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa Białostocka.

  - termin przetargu – 7.09.2012. godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 15.05.2014

  - kwota w ofercie – 1.804.075,80

  - kwota po przetargu – 1.228.474,80

  - wykonawca inwestycji – Zakład Murarski Sp. J. Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel-Rowińska, ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka

- Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wodociągów wiejskich.

  - termin przetargu – 4.09.2012. godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji: a) wodociągi: Jałówka, Kamienna Nowa, Sadek – 30.11.2012, wodociąg Nowa Wieś – 30.04.2013

  - kwota w ofercie – 1.838.684,21

  - kwota po przetargu oraz wykonawca inwestycji:

- wodociąg Jałówka (129.976,08 zł.) – Zakład Ogólnobudowlany Józef Kunda ul. Piłsudskiego 5 16-123 Kuźnica

- wodociąg Kamienna Nowa (68.572,30 zł.) – SAN-KAN Jarosław Sadanowicz ul. Sikorskiego 64 16-100 Sokółka

- wodociąg Sadek (151.868,87 zł.) – SAN-KAN Jarosław Sadanowicz ul. Sikorskiego 64 16-100 Sokółka

- wodociąg Nowa Wieś (37.408,33 zł.) – Zakład Ogólnobudowlany Józef Kunda ul. Piłsudskiego 5 16-123 Kuźnica

- Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Skłodowskiej w Dąbrowie Białostockiej.

  - termin przetargu – 24.08.2012. godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 15.12.2012

  - kwota w ofercie – 90.000,00

  - kwota po przetargu – 48.251,49

  - wykonawca inwestycji – SAN-KAN Jarosław Sadanowicz Sokółka

- Wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniami: 1. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej i Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej.

  - termin przetargu – 23.08.2012. godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 15.12.2012

  - kwota w ofercie – 488.057,71

  - kwota po przetargu – 433.986,93

  - wykonawca inwestycji – KAMPOL/BRUKPOL Dąbrowa Białostocka

- Budowa ulicy Jasionówka kol. w Dąbrowie Białostockiej o długości 950,0 mb.

  - termin przetargu – 14.08.2012. godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.09.2012

  - kwota w ofercie – 180.000,00

  - kwota po przetargu – 156.637,43

  - wykonawca inwestycji – KAMPOL/BRUKPOL Dąbrowa Białostocka

- Wewnętrzny remont kapitalny sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej oraz budową dachu nad częścią zaplecza

  - termin przetargu – 15.05.2012. godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 14.12.2012

  - kwota w ofercie – 722.741,81

  - kwota po przetargu – 623.819,10

  - wykonawca inwestycji – Zakład Murarski Wincenty Krahel – Dąbrowa Białostocka

- Remont świetlicy w Jacznie

  - termin przetargu – 14.04.2012. godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.11.2012

  - kwota w ofercie – 304.152,92

  - kwota po przetargu – 189.373,95

  - wykonawca inwestycji – Zakład Murarski Wincenty Krahel – Dąbrowa Białostocka

- Budowa Centrum aktywności lokalnej wsi w miejscowości Reszkowce

  - termin przetargu – 6.04.2012. godz. 10.00

  - termin zakończenia inwestycji – 30.11.2012

  - kwota w ofercie – 1.020.069,91

  - kwota po przetargu – 623.819,10

  - wykonawca inwestycji – Zakład Budowlano-Produkcyjno-Handlowy KiB Kotwica Augustów